PLAN DE ITERACIÓN SPRINT 01
DOCUZEN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

Fundación Zero Trust y Criptografía Base
RF-01, RF-03 y RF-09
Gobernanza, bloqueo por espacio de trabajo y criptografía base

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Plan de Iteración Sprint 01 basado en Product Backlog y trazabilidad. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Se incorporó captura del código fuente implementado en el Sprint 01. |

## 1. Información General

Los datos de la iteración y del equipo se registran en la siguiente tabla.

| Curso | Construcción de Software I |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 01 |
| Duración planificada | Ciclo semanal |
| Fecha de entrega | 11/05/2026 |
| Líder | Carlos Daniel Ayala Ramos |
| Equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos, líder; Ahmed Hasan Akhtar Oviedo, integrante |

## 2. Objetivo de la Iteración

Implementar y validar RF-01, RF-03 y RF-09 como base Zero Trust de DocuZen, con control de usuarios, bloqueo por Espacio y cifrado AES-256.

## 3. Alcance

Incluye SRS/SAD, panel SaaS RBAC, selector de Espacio, bloqueo de captura, contraseña base, despliegue Alfa y pruebas CP-001 a CP-009.

## 4. Entregables Esperados

Los productos verificables de la iteración se detallan en la siguiente tabla.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Especificación | SRS: CU-RF01, CU-RF03 y CU-RF09 | Sí |
| Diseño | SAD: paquetes y secuencia de autenticación | Sí |
| Implementación | RBAC, bloqueo Edge y contraseña AES-256 | Sí |
| Validación y trazabilidad | CP-001 a CP-009 y matriz actualizada | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Las actividades se ejecutaron durante el ciclo semanal y se cerraron en la fecha de entrega registrada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Documentar criterios de RF-01, RF-03 y RF-09 | Carlos Ayala | Ciclo semanal | 11/05/2026 | Completado |
| A2 | Diseñar base Zero Trust y RBAC | Equipo | Ciclo semanal | 11/05/2026 | Completado |
| A3 | Implementar perfiles, Espacio y bloqueo | Ahmed Akhtar | Ciclo semanal | 11/05/2026 | Completado |
| A4 | Ejecutar CP-001 a CP-009 | Equipo | Ciclo semanal | 11/05/2026 | Completado |
| A5 | Registrar evidencias y despliegue Alfa | Equipo | Ciclo semanal | 11/05/2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Equipo de dos integrantes, repositorio DocuZen, VPS, cliente Windows, panel SaaS, AES-256, SRS/SAD y catálogo de pruebas.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Los riesgos identificados y sus acciones de mitigación se registran en la siguiente tabla.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Roles/permisos RBAC incorrectos | Alto | Probar accesos y denegaciones antes del cierre. |
| Uso incorrecto de contraseña base | Alto | Verificar claves seguras y ausencia de archivos en claro. |
| Desalineación SaaS–Edge | Medio | Validar selección de Espacio con pruebas integradas. |

## 8. Criterios de Aceptación

Perfiles sin auto-registro; interfaz bloqueada hasta elegir Espacio; AES-256 aplicado por defecto; CP-001 a CP-009 y SRS/SAD actualizados.

## 9. Evidencias

Las evidencias verificables del sprint se registran en la siguiente tabla.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Sprint 01 — 11/05/2026 | Equipo |
| Documentación | SRS/SAD RF-01, RF-03 y RF-09 | Carlos Ayala |
| Pruebas | CP-001 a CP-009 | Ahmed Akhtar |
| Despliegue | Entorno Alfa en VPS | Equipo |
| Código fuente | construccion-escritorio/src/controller.py | Equipo |

### 9.1 Evidencia de código fuente implementado

La captura evidencia el control implementado en el cliente Edge para validar el Espacio de Trabajo asignado antes de continuar con la sesión de digitalización. Este bloque forma parte de la base Zero Trust del Sprint 01.

Figura 1. Validación del Espacio de Trabajo antes de habilitar la captura (RF-03). Fuente: código fuente del proyecto DocuZen (construccion-escritorio/src/controller.py).

## 10. Indicadores de Éxito

Los indicadores reflejan el resultado registrado al cierre de la iteración.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos del sprint | RF-01, RF-03 y RF-09 completados | 3 RF | Conforme |
| Cobertura documental | SRS y SAD actualizados | 2 artefactos | Conforme |
| Pruebas ejecutadas | 9 casos planificados | 9 casos | Conforme |
| Seguridad base | Bloqueo + AES-256 verificados | 2 controles | Conforme |

## 11. Seguimiento y Control

El cierre confirmó la base Zero Trust, el bloqueo por Espacio y el cifrado. Se acordó continuar con captura TWAIN/WIA y tolerancia a atascos.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Definir permisos y cifrado desde el inicio reduce retrabajo. La integración temprana entre SaaS y Edge dejó una base estable.