PLAN DE ITERACIÓN SPRINT 02
DOCUZEN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

Ingesta Segura y Directorio Cifrado
RF-04 y RF-05
Captura TWAIN/WIA, directorio temporal cifrado y tolerancia a atascos

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Plan de Iteración Sprint 02 basado en Product Backlog y trazabilidad. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Se incorporó captura del código fuente implementado en el Sprint 02. |

## 1. Información General

Los datos de la iteración y del equipo se registran en la siguiente tabla.

| Curso | Construcción de Software I |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 02 |
| Duración planificada | Ciclo semanal |
| Fecha de entrega | 18/05/2026 |
| Líder | Carlos Daniel Ayala Ramos |
| Equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos, líder; Ahmed Hasan Akhtar Oviedo, integrante |

## 2. Objetivo de la Iteración

Implementar RF-04 y RF-05 para una captura segura mediante TWAIN/WIA, directorio temporal AES-256 y recuperación ante atascos.

## 3. Alcance

Incluye SRS/SAD, integración TWAIN/WIA, directorio cifrado, pausa/reanudación, build Windows y 12 pruebas del sprint.

## 4. Entregables Esperados

Los productos verificables de la iteración se detallan en la siguiente tabla.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Especificación | SRS: CU-RF04 y JAM_DETECTED | Sí |
| Diseño | SAD: captura TWAIN y SecureFileWriter | Sí |
| Implementación | TWAIN/WIA, AES-256 y recuperación | Sí |
| Validación y trazabilidad | 12 pruebas y evidencia Windows 10/11 | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Las actividades se ejecutaron durante el ciclo semanal y se cerraron en la fecha de entrega registrada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Documentar RF-04/RF-05 y fallos | Carlos Ayala | Ciclo semanal | 18/05/2026 | Completado |
| A2 | Diseñar captura y recuperación segura | Equipo | Ciclo semanal | 18/05/2026 | Completado |
| A3 | Implementar TWAIN/WIA y directorio cifrado | Ahmed Akhtar | Ciclo semanal | 18/05/2026 | Completado |
| A4 | Ejecutar 12 pruebas del sprint | Equipo | Ciclo semanal | 18/05/2026 | Completado |
| A5 | Publicar build y registrar evidencias | Equipo | Ciclo semanal | 18/05/2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Cliente Edge Windows 10/11, drivers TWAIN/WIA, escáneres de prueba, AES-256, repositorio, VPS, SRS/SAD y catálogo.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Los riesgos identificados y sus acciones de mitigación se registran en la siguiente tabla.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Drivers TWAIN/WIA incompatibles | Alto | Probar distintos controladores y mantener fallback. |
| Permisos del directorio cifrado | Medio | Validar rutas y permisos por sesión. |
| Pérdida tras atasco | Alto | Conservar índice y reanudar en máximo 5 s. |

## 8. Criterios de Aceptación

Sin archivos en claro; TWAIN/WIA operativo; JAM_DETECTED pausa y reanuda en ≤5 s sin pérdida/duplicación; 12 pruebas completadas.

## 9. Evidencias

Las evidencias verificables del sprint se registran en la siguiente tabla.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Sprint 02 — 18/05/2026 | Equipo |
| Documentación | SRS/SAD de ingesta segura | Carlos Ayala |
| Pruebas | 12 casos del Sprint 02 | Ahmed Akhtar |
| Build | Cliente Windows de prueba | Equipo |
| Código fuente | construccion-escritorio/src/core/secure_file_writer.py | Equipo |

### 9.1 Evidencia de código fuente implementado

La evidencia muestra el bloque encargado de cifrar los bytes de cada folio antes de persistirlos en el directorio temporal. Se utiliza una clave de sesión AES-256 y autenticación GCM, evitando que el documento permanezca en claro durante la ingesta.

Figura 2. Cifrado AES-256-GCM del almacenamiento temporal de la sesión (RF-04). Fuente: código fuente del proyecto DocuZen (construccion-escritorio/src/core/secure_file_writer.py).

## 10. Indicadores de Éxito

Los indicadores reflejan el resultado registrado al cierre de la iteración.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos del sprint | RF-04 y RF-05 completados | 2 RF | Conforme |
| Recuperación | Reanudación ≤ 5 s | ≤ 5 s | Conforme |
| Pruebas ejecutadas | 12 casos planificados | 12 casos | Conforme |
| Interoperabilidad | Captura TWAIN/WIA validada | Validada | Conforme |

## 11. Seguimiento y Control

El cierre confirmó captura segura y recuperación ante atascos. Se acordó continuar con OCR, renombrado y Bandeja de Pendientes.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Probar hardware temprano reduce sorpresas de integración. Separar estado de cola y dispositivo facilita una recuperación confiable.