PLAN DE ITERACIÓN SPRINT 03
DOCUZEN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

Motor OCR y Clasificación Inteligente
RF-06, RF-07 y RF-08
OCR, renombrado automático y Bandeja de Pendientes

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Plan de Iteración Sprint 03 basado en Product Backlog y trazabilidad. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Se incorporó captura del código fuente implementado en el Sprint 03. |

## 1. Información General

Los datos de la iteración y del equipo se registran en la siguiente tabla.

| Curso | Construcción de Software I |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 03 |
| Duración planificada | Ciclo semanal |
| Fecha de entrega | 25/05/2026 |
| Líder | Carlos Daniel Ayala Ramos |
| Equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos, líder; Ahmed Hasan Akhtar Oviedo, integrante |

## 2. Objetivo de la Iteración

Implementar RF-06, RF-07 y RF-08 para extraer metadatos por OCR, renombrar documentos y gestionar ilegibles en Pendientes.

## 3. Alcance

Incluye motor OCR, estructuración de carpetas, Bandeja de Pendientes, SRS/SAD, validación ≤2 s/folio y ≤1.5 GB RAM, y 15 pruebas.

## 4. Entregables Esperados

Los productos verificables de la iteración se detallan en la siguiente tabla.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Especificación | SRS: CU-RF06, CU-RF07 y CU-RF08 | Sí |
| Diseño | SAD: clases OCR y pipeline de clasificación | Sí |
| Implementación | OCR, renombrado y Bandeja de Pendientes | Sí |
| Validación y trazabilidad | 15 pruebas de función y rendimiento | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Las actividades se ejecutaron durante el ciclo semanal y se cerraron en la fecha de entrega registrada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Refinar criterios de OCR y nomenclatura | Carlos Ayala | Ciclo semanal | 25/05/2026 | Completado |
| A2 | Diseñar pipeline de clasificación | Equipo | Ciclo semanal | 25/05/2026 | Completado |
| A3 | Implementar OCR, renombrado y Pendientes | Ahmed Akhtar | Ciclo semanal | 25/05/2026 | Completado |
| A4 | Medir precisión, tiempo y memoria | Equipo | Ciclo semanal | 25/05/2026 | Completado |
| A5 | Actualizar evidencias y trazabilidad | Equipo | Ciclo semanal | 25/05/2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

OCR local, diccionarios, documentos a 300 DPI, cliente Edge, medición de tiempo/RAM, repositorio, VPS y SRS/SAD.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Los riesgos identificados y sus acciones de mitigación se registran en la siguiente tabla.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Baja precisión OCR | Alto | Preprocesar y derivar ilegibles a Pendientes. |
| RAM >1.5 GB | Alto | Liberar recursos por lote y perfilar memoria. |
| Metadatos ambiguos | Medio | Validar diccionarios y plantillas de nombre. |

## 8. Criterios de Aceptación

OCR ≥95%, ≤2 s/folio y RAM ≤1.5 GB; renombrado correcto; ilegibles a Pendientes sin detener lote; 15 pruebas completadas.

## 9. Evidencias

Las evidencias verificables del sprint se registran en la siguiente tabla.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Sprint 03 — 25/05/2026 | Equipo |
| Documentación | SRS/SAD RF-06, RF-07 y RF-08 | Carlos Ayala |
| Pruebas | 15 casos del Sprint 03 | Ahmed Akhtar |
| Demostración | Build con OCR integrado | Equipo |
| Código fuente | construccion-escritorio/src/core/ocr_engine.py | Equipo |

### 9.1 Evidencia de código fuente implementado

La captura corresponde al motor OCR del Sprint 03. El código recorre los campos de nomenclatura configurados, aplica patrones sobre el texto reconocido y devuelve los metadatos que posteriormente alimentan el renombrado y la estructuración automática.

Figura 3. Extracción de metadatos desde el texto OCR para clasificación documental (RF-06). Fuente: código fuente del proyecto DocuZen (construccion-escritorio/src/core/ocr_engine.py).

## 10. Indicadores de Éxito

Los indicadores reflejan el resultado registrado al cierre de la iteración.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos del sprint | RF-06, RF-07 y RF-08 completados | 3 RF | Conforme |
| Rendimiento | ≤2.0 s/folio | ≤2.0 s | Conforme |
| Memoria | ≤1.5 GB sostenido | ≤1.5 GB | Conforme |
| Pruebas ejecutadas | 15 casos planificados | 15 casos | Conforme |

## 11. Seguimiento y Control

El cierre confirmó OCR y clasificación. Se priorizó el Escudo de Privacidad, la jerarquía Visual > Textual > Base y la re-evaluación.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Rendimiento y precisión deben medirse juntos. Pendientes permite manejar errores sin bloquear el procesamiento del lote.