PLAN DE ITERACIÓN SPRINT 04
DOCUZEN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

Escudo de Privacidad y Resolución Jerárquica
RF-10 y RF-11
Reglas jerárquicas, re-evaluación y logs inmutables

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Plan de Iteración Sprint 04 basado en Product Backlog y trazabilidad. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Se incorporó captura del código fuente implementado en el Sprint 04. |

## 1. Información General

Los datos de la iteración y del equipo se registran en la siguiente tabla.

| Curso | Construcción de Software I |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 04 |
| Duración planificada | Ciclo semanal |
| Fecha de entrega | 01/06/2026 |
| Líder | Carlos Daniel Ayala Ramos |
| Equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos, líder; Ahmed Hasan Akhtar Oviedo, integrante |

## 2. Objetivo de la Iteración

Implementar RF-10 y RF-11 para resolver reglas Visual > Textual > Base y re-evaluar todo documento corregido antes del envío.

## 3. Alcance

Incluye Template Matching, resolución jerárquica, re-evaluación, logs append-only, SRS/SAD, demostración y 11 pruebas de seguridad.

## 4. Entregables Esperados

Los productos verificables de la iteración se detallan en la siguiente tabla.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Especificación | SRS: CU-RF10 y CU-RF11 | Sí |
| Diseño | SAD: secuencia OCR vs Visión y clases | Sí |
| Implementación | Template Matching y re-evaluación | Sí |
| Validación y trazabilidad | 11 pruebas de seguridad y logs | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Las actividades se ejecutaron durante el ciclo semanal y se cerraron en la fecha de entrega registrada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Documentar reglas y re-evaluación | Carlos Ayala | Ciclo semanal | 01/06/2026 | Completado |
| A2 | Diseñar PrivacyShield y ConflictResolver | Equipo | Ciclo semanal | 01/06/2026 | Completado |
| A3 | Implementar Visión y jerarquía | Ahmed Akhtar | Ciclo semanal | 01/06/2026 | Completado |
| A4 | Validar AES-256 y logs append-only | Equipo | Ciclo semanal | 01/06/2026 | Completado |
| A5 | Actualizar evidencias y documentación | Equipo | Ciclo semanal | 01/06/2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Documentos sellados, motor de Visión, OCR, AES-256, logs locales, repositorio, VPS, SRS/SAD y catálogo de pruebas.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Los riesgos identificados y sus acciones de mitigación se registran en la siguiente tabla.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Prioridad de reglas incorrecta | Alto | Aplicar jerarquía determinista y registrar resolución. |
| Bypass de re-evaluación | Alto | Bloquear envío hasta repetir OCR+Visión. |
| Alteración de logs | Alto | Usar append-only, cifrado e integridad por hash. |

## 8. Criterios de Aceptación

Regla Visual prioritaria; correcciones sin bypass; temporales/logs AES-256; bitácoras append-only; 11 pruebas completadas.

## 9. Evidencias

Las evidencias verificables del sprint se registran en la siguiente tabla.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Sprint 04 — 01/06/2026 | Equipo |
| Documentación | SRS/SAD RF-10 y RF-11 | Carlos Ayala |
| Pruebas | 11 casos del Sprint 04 | Ahmed Akhtar |
| Demostración | Escudo de Privacidad | Equipo |
| Código fuente | construccion-escritorio/src/core/crypto_engine.py | Equipo |

### 9.1 Evidencia de código fuente implementado

La evidencia representa el Escudo de Privacidad implementado en el Sprint 04. El motor prioriza una política visual, luego una política semántica OCR y finalmente la contraseña base del Espacio de Trabajo, evitando decisiones manuales inconsistentes.

Figura 4. Resolución jerárquica de políticas: Visual > Semántica > Predeterminada (RF-10). Fuente: código fuente del proyecto DocuZen (construccion-escritorio/src/core/crypto_engine.py).

## 10. Indicadores de Éxito

Los indicadores reflejan el resultado registrado al cierre de la iteración.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos del sprint | RF-10 y RF-11 completados | 2 RF | Conforme |
| Jerarquía de reglas | Visual > Textual > Base | Verificada | Conforme |
| Trazabilidad | Logs append-only cifrados | Implementados | Conforme |
| Pruebas ejecutadas | 11 casos planificados | 11 casos | Conforme |

## 11. Seguimiento y Control

El cierre confirmó jerarquía y re-evaluación. El siguiente sprint se orientó a sincronización cloud, colisiones y compresión.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

La seguridad debe ser automática y trazable. Una jerarquía explícita evita decisiones manuales inconsistentes.