PLAN DE ITERACIÓN SPRINT 05
DOCUZEN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

Sincronización Cloud y Prevención de Colisiones
RF-13, RF-14 y RF-15
Sincronización segura, colisiones y compresión PDF

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Plan de Iteración Sprint 05 basado en Product Backlog y trazabilidad. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Se incorporó captura del código fuente implementado en el Sprint 05. |

## 1. Información General

Los datos de la iteración y del equipo se registran en la siguiente tabla.

| Curso | Construcción de Software I |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 05 |
| Duración planificada | Ciclo semanal |
| Fecha de entrega | 08/06/2026 |
| Líder | Carlos Daniel Ayala Ramos |
| Equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos, líder; Ahmed Hasan Akhtar Oviedo, integrante |

## 2. Objetivo de la Iteración

Implementar RF-13, RF-14 y RF-15 para sincronizar de forma segura, evitar sobrescrituras y comprimir PDFs grandes antes del envío.

## 3. Alcance

Incluye Drive/Dropbox con OAuth 2.0, TLS 1.3, CollisionResolver, compresión >10 MB, SRS/SAD, integración end-to-end y 15 pruebas.

## 4. Entregables Esperados

Los productos verificables de la iteración se detallan en la siguiente tabla.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Especificación | SRS: sync, cuotas y colisiones | Sí |
| Diseño | SAD: CloudSync, OAuth y compresión | Sí |
| Implementación | Drive/Dropbox, TLS 1.3 y sufijos | Sí |
| Validación y trazabilidad | 15 pruebas de integración cloud | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Las actividades se ejecutaron durante el ciclo semanal y se cerraron en la fecha de entrega registrada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Documentar sync, cuotas y colisiones | Carlos Ayala | Ciclo semanal | 08/06/2026 | Completado |
| A2 | Diseñar integración Cloud/OAuth | Equipo | Ciclo semanal | 08/06/2026 | Completado |
| A3 | Implementar sync, colisiones y compresión | Ahmed Akhtar | Ciclo semanal | 08/06/2026 | Completado |
| A4 | Ejecutar 15 pruebas con TLS 1.3 | Equipo | Ciclo semanal | 08/06/2026 | Completado |
| A5 | Registrar evidencia end-to-end | Equipo | Ciclo semanal | 08/06/2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Cuentas Drive/Dropbox, OAuth 2.0, TLS 1.3, PDFs >10 MB, red de prueba, cliente Edge, repositorio, VPS y SRS/SAD.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Los riesgos identificados y sus acciones de mitigación se registran en la siguiente tabla.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Fallo/expiración OAuth | Alto | Renovar tokens y manejar credenciales con seguridad. |
| Cuota o red insuficiente | Medio | Retener archivos sin bloquear captura. |
| Compresión afecta integridad | Alto | Usar compresión sin pérdida y validar contenido. |

## 8. Criterios de Aceptación

Sync sin bloquear captura; TLS <1.3 rechazado; colisiones sin sobrescritura; PDFs >10 MB comprimidos sin pérdida; 15 pruebas.

## 9. Evidencias

Las evidencias verificables del sprint se registran en la siguiente tabla.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Sprint 05 — 08/06/2026 | Equipo |
| Documentación | SRS/SAD de integración Cloud | Carlos Ayala |
| Pruebas | 15 casos del Sprint 05 | Ahmed Akhtar |
| Integración | Drive/Dropbox end-to-end | Equipo |
| Código fuente | construccion-escritorio/src/sync/cloud_uploader.py | Equipo |

### 9.1 Evidencia de código fuente implementado

La captura evidencia la sincronización cloud desarrollada en el Sprint 05: renovación del token OAuth, cálculo SHA-256, resolución de la estructura de carpetas y selección de carga multipart o resumible según el tamaño del archivo.

Figura 5. Preparación y envío seguro de documentos hacia Google Drive (RF-13). Fuente: código fuente del proyecto DocuZen (construccion-escritorio/src/sync/cloud_uploader.py).

## 10. Indicadores de Éxito

Los indicadores reflejan el resultado registrado al cierre de la iteración.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos del sprint | RF-13, RF-14 y RF-15 completados | 3 RF | Conforme |
| Seguridad en tránsito | TLS 1.3 en 100% del tráfico | 100% | Conforme |
| Colisiones | 0 sobrescrituras | 0 | Conforme |
| Pruebas ejecutadas | 15 casos planificados | 15 casos | Conforme |

## 11. Seguimiento y Control

El cierre confirmó integración cloud, colisiones y compresión. Se acordó continuar con resiliencia Offline y logs de auditoría.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Diseñar para fallos externos mantiene la captura disponible. Sync y captura desacopladas reducen el impacto de red, cuota o tokens.