PLAN DE ITERACIÓN SPRINT 06
DOCUZEN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

Resiliencia Offline y Continuidad del Negocio
RF-12, RF-16 y RF-17
Cola offline, logs cifrados y sincronización de auditoría

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Plan de Iteración Sprint 06 basado en Product Backlog y trazabilidad. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Se incorporó captura del código fuente implementado en el Sprint 06. |

## 1. Información General

Los datos de la iteración y del equipo se registran en la siguiente tabla.

| Curso | Construcción de Software I |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 06 |
| Duración planificada | Ciclo semanal |
| Fecha de entrega | 15/06/2026 |
| Líder | Carlos Daniel Ayala Ramos |
| Equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos, líder; Ahmed Hasan Akhtar Oviedo, integrante |

## 2. Objetivo de la Iteración

Implementar RF-12, RF-16 y RF-17 para operar sin red, guardar cargas/logs cifrados y sincronizarlos automáticamente al reconectar.

## 3. Alcance

Incluye OfflineQueue, LocalLogDB, LogSync, Dashboard SaaS, SRS/SAD, demostración de reconexión y 12 pruebas de continuidad.

## 4. Entregables Esperados

Los productos verificables de la iteración se detallan en la siguiente tabla.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Especificación | SRS: offline, reconexión y logs | Sí |
| Diseño | SAD: Edge Offline ↔ SaaS | Sí |
| Implementación | Cola cifrada, logs y LogSync | Sí |
| Validación y trazabilidad | 12 pruebas y disponibilidad SaaS | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Las actividades se ejecutaron durante el ciclo semanal y se cerraron en la fecha de entrega registrada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Documentar corte, cola y reconexión | Carlos Ayala | Ciclo semanal | 15/06/2026 | Completado |
| A2 | Diseñar OfflineQueue y LocalLogDB | Equipo | Ciclo semanal | 15/06/2026 | Completado |
| A3 | Implementar cola, logs y LogSync | Ahmed Akhtar | Ciclo semanal | 15/06/2026 | Completado |
| A4 | Ejecutar 12 pruebas de continuidad | Equipo | Ciclo semanal | 15/06/2026 | Completado |
| A5 | Validar Dashboard y evidencias | Equipo | Ciclo semanal | 15/06/2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Cliente Edge, BD local cifrada, red controlable, Dashboard SaaS, VPS, monitoreo de disponibilidad, SRS/SAD y catálogo.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Los riesgos identificados y sus acciones de mitigación se registran en la siguiente tabla.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Pérdida de cola offline | Alto | Persistir estado y confirmar antes de sincronizar. |
| Logs duplicados al reconectar | Medio | Usar IDs/timestamps e idempotencia. |
| Degradación del SaaS | Medio | Monitorear P95, uptime y failover. |

## 8. Criterios de Aceptación

Offline sin HTTP; cargas PENDIENTE_ENVIO cifradas; reconexión sincroniza documentos/logs; SaaS 99.9%; 12 pruebas completadas.

## 9. Evidencias

Las evidencias verificables del sprint se registran en la siguiente tabla.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Sprint 06 — 15/06/2026 | Equipo |
| Documentación | SRS/SAD de resiliencia offline | Carlos Ayala |
| Pruebas | 12 casos del Sprint 06 | Ahmed Akhtar |
| Demostración | Offline + reconexión automática | Equipo |
| Código fuente | construccion-escritorio/src/database/sqlite_manager.py | Equipo |

### 9.1 Evidencia de código fuente implementado

La captura corresponde al mecanismo de continuidad del Sprint 06. Los registros pendientes permanecen en SQLite con estado no sincronizado y, al recuperar conexión con MySQL, se transmiten de forma idempotente y se marcan como sincronizados sin eliminar la evidencia local.

Figura 6. Sincronización de logs acumulados offline hacia el servidor SaaS (RF-17). Fuente: código fuente del proyecto DocuZen (construccion-escritorio/src/database/sqlite_manager.py).

## 10. Indicadores de Éxito

Los indicadores reflejan el resultado registrado al cierre de la iteración.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos del sprint | RF-12, RF-16 y RF-17 completados | 3 RF | Conforme |
| Continuidad | Operación sin conectividad | Validada | Conforme |
| Disponibilidad SaaS | Meta 99.9% | 99.9% | Conforme |
| Pruebas ejecutadas | 12 casos planificados | 12 casos | Conforme |

## 11. Seguimiento y Control

El cierre confirmó continuidad Offline y auditoría. El siguiente sprint priorizó Soft Delete, actualización OTA y compatibilidad web.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Estados persistentes e idempotencia evitan pérdidas y duplicados. La resiliencia debe probarse con cortes reales o simulados.