PLAN DE ITERACIÓN SPRINT 07
DOCUZEN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

Gobernanza Avanzada y Actualización OTA
RF-02 + RNF-13/RNF-12
Soft Delete, actualización OTA y compatibilidad web

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Plan de Iteración Sprint 07 basado en Product Backlog y trazabilidad. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Se incorporó captura del código fuente implementado en el Sprint 07. |

## 1. Información General

Los datos de la iteración y del equipo se registran en la siguiente tabla.

| Curso | Construcción de Software I |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 07 |
| Duración planificada | Ciclo semanal |
| Fecha de entrega | 22/06/2026 |
| Líder | Carlos Daniel Ayala Ramos |
| Equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos, líder; Ahmed Hasan Akhtar Oviedo, integrante |

## 2. Objetivo de la Iteración

Completar RF-02 y RNF de OTA/compatibilidad mediante Soft Delete, actualización no invasiva del motor IA y optimización del SaaS.

## 3. Alcance

Incluye CU-RF02, OTAUpdateManager, optimización <800 ms P95, Chrome/Edge/Firefox, SRS/SAD, despliegue del panel y 11 pruebas.

## 4. Entregables Esperados

Los productos verificables de la iteración se detallan en la siguiente tabla.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Especificación | SRS: CU-RF02, offboarding y OTA | Sí |
| Diseño | SAD: componentes y secuencia OTA | Sí |
| Implementación | Soft Delete, OTA y optimización SaaS | Sí |
| Validación y trazabilidad | 11 pruebas de OTA, latencia y web | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Las actividades se ejecutaron durante el ciclo semanal y se cerraron en la fecha de entrega registrada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Documentar offboarding y criterios OTA | Carlos Ayala | Ciclo semanal | 22/06/2026 | Completado |
| A2 | Diseñar VersionController/OTA | Equipo | Ciclo semanal | 22/06/2026 | Completado |
| A3 | Implementar Soft Delete y actualización | Ahmed Akhtar | Ciclo semanal | 22/06/2026 | Completado |
| A4 | Probar navegadores y latencia P95 | Equipo | Ciclo semanal | 22/06/2026 | Completado |
| A5 | Consolidar evidencias y panel SaaS | Equipo | Ciclo semanal | 22/06/2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Panel SaaS, clientes Edge, modelos IA, VPS, medición de latencia, Chrome/Edge/Firefox, repositorio, SRS/SAD y catálogo.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Los riesgos identificados y sus acciones de mitigación se registran en la siguiente tabla.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| OTA incompatible | Alto | Versionar, validar compatibilidad y permitir rollback. |
| Sesión de usuario desactivado | Alto | Revocar sesión/token al aplicar Soft Delete. |
| Diferencias entre navegadores | Medio | Ejecutar matriz en 3 versiones estables. |

## 8. Criterios de Aceptación

Soft Delete revoca acceso y conserva historial; OTA sin reinstalar ni interrumpir; Dashboard P95 <800 ms; 3 navegadores; 11 pruebas.

## 9. Evidencias

Las evidencias verificables del sprint se registran en la siguiente tabla.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Sprint 07 — 22/06/2026 | Equipo |
| Documentación | SRS/SAD RF-02 y OTA | Carlos Ayala |
| Pruebas | 11 casos del Sprint 07 | Ahmed Akhtar |
| Despliegue | Panel SaaS completo | Equipo |
| Código fuente | construccion-web/src/app/api/users/[id]/route.ts | Equipo |

### 9.1 Evidencia de código fuente implementado

La evidencia muestra el flujo de Soft Delete del Sprint 07. La API valida que el cambio de estado haya sido solicitado explícitamente, procesa el valor recibido y delega la modificación a un servicio de estado de cuenta conservando la identidad histórica del usuario.

Figura 7. Desactivación lógica de cuenta mediante actualización controlada de estado (RF-02). Fuente: código fuente del proyecto DocuZen (construccion-web/src/app/api/users/[id]/route.ts).

## 10. Indicadores de Éxito

Los indicadores reflejan el resultado registrado al cierre de la iteración.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobernanza | RF-02 completado | 1 RF | Conforme |
| Actualización | OTA sin reinstalación | Validada | Conforme |
| Latencia Dashboard | P95 <800 ms | <800 ms | Conforme |
| Pruebas ejecutadas | 11 casos planificados | 11 casos | Conforme |

## 11. Seguimiento y Control

El cierre confirmó Soft Delete, OTA y compatibilidad. El Sprint 08 se dedicó a integración transversal, RNF y cierre formal.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Mantenibilidad y offboarding son parte de la calidad. Actualizar sin reinstalar reduce costo y conservar IDs sostiene la auditoría.