PLAN DE ITERACIÓN SPRINT 08
DOCUZEN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

Integración Full-Stack, Rendimiento y Cierre
Integración transversal RF/RNF
UAT, rendimiento, seguridad y entrega final

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Plan de Iteración Sprint 08 basado en Product Backlog y trazabilidad. |
| 1.1 | 12/09/2026 | Carlos Ayala y Ahmed Akhtar | Se incorporó captura del código fuente implementado en el Sprint 08. |

## 1. Información General

Los datos de la iteración y del equipo se registran en la siguiente tabla.

| Curso | Construcción de Software I |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 08 |
| Duración planificada | Ciclo semanal |
| Fecha de entrega | 29/06/2026 |
| Líder | Carlos Daniel Ayala Ramos |
| Equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos, líder; Ahmed Hasan Akhtar Oviedo, integrante |

## 2. Objetivo de la Iteración

Integrar y validar todos los módulos Edge/SaaS, comprobar RNF y cerrar SRS, SAD, UAT y release final de DocuZen en VPS.

## 3. Alcance

Incluye UAT transversal, rendimiento, seguridad, disponibilidad, retrocompatibilidad API, SRS/SAD finales, release y 28 pruebas de cierre.

## 4. Entregables Esperados

Los productos verificables de la iteración se detallan en la siguiente tabla.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Especificación | SRS final consolidado | Sí |
| Diseño | SAD final y despliegue producción | Sí |
| Implementación | Release integrado y retrocompatible | Sí |
| Validación y trazabilidad | 28 pruebas transversales y cierre | Sí |

## 5. Cronograma y Actividades

Las actividades se ejecutaron durante el ciclo semanal y se cerraron en la fecha de entrega registrada.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Consolidar línea base RF/RNF | Carlos Ayala | Ciclo semanal | 29/06/2026 | Completado |
| A2 | Integrar módulos Edge y SaaS | Equipo | Ciclo semanal | 29/06/2026 | Completado |
| A3 | Probar rendimiento y seguridad | Ahmed Akhtar | Ciclo semanal | 29/06/2026 | Completado |
| A4 | Validar UAT y retrocompatibilidad | Equipo | Ciclo semanal | 29/06/2026 | Completado |
| A5 | Cerrar SRS/SAD y release final | Equipo | Ciclo semanal | 29/06/2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

VPS Beta/producción, cliente Edge, SaaS, cloud, herramientas de carga/monitoreo, TLS, datos de prueba, SRS/SAD y catálogo.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Los riesgos identificados y sus acciones de mitigación se registran en la siguiente tabla.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Defectos tardíos de integración | Alto | Ejecutar smoke/UAT y corregir bloqueantes. |
| Diferencias Beta–producción | Alto | Usar checklist de variables, certificados y versiones. |
| Brechas de trazabilidad | Medio | Cruzar RF/RNF, pruebas y evidencias antes del cierre. |

## 8. Criterios de Aceptación

Flujo end-to-end operativo; RNF de rendimiento/seguridad/disponibilidad verificados; API retrocompatible; SRS/SAD finales; 28 pruebas.

## 9. Evidencias

Las evidencias verificables del sprint se registran en la siguiente tabla.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Sprint 08 — 29/06/2026 | Equipo |
| Documentación | SRS y SAD finales | Carlos Ayala |
| Pruebas | 28 casos de cierre | Ahmed Akhtar |
| Cierre | Release VPS y Acta Nro. 24 | Equipo |
| Código fuente | construccion-escritorio/src/controller.py | Equipo |

### 9.1 Evidencia de código fuente implementado

La captura representa el cierre técnico del Sprint 08. El controlador detiene la captura, procesa los documentos pendientes, registra el resultado de la sesión y sincroniza las bitácoras acumuladas, integrando los componentes Edge y SaaS en un único flujo de cierre.

Figura 8. Cierre integrado de sesión, procesamiento de documentos y sincronización de auditoría. Fuente: código fuente del proyecto DocuZen (construccion-escritorio/src/controller.py).

## 10. Indicadores de Éxito

Los indicadores reflejan el resultado registrado al cierre de la iteración.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración | RF/RNF de la línea base integrados | Completa | Conforme |
| Pruebas ejecutadas | 28 casos de cierre | 28 casos | Conforme |
| Seguridad/rendimiento | Umbrales RNF verificados | Verificados | Conforme |
| Entrega final | SRS, SAD y release en VPS | Completado | Conforme |

## 11. Seguimiento y Control

El cierre confirmó integración final, pruebas transversales, SRS/SAD y release en VPS. El producto quedó listo para entrega y mantenimiento.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

La trazabilidad desde requisitos hasta evidencias simplifica la aceptación. Reutilizar criterios por sprint fortalece el cierre.