Acta de Reunión Nro. 25

| Proyecto | DocuZen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Aula UPT |  | Fecha: | 12/09/2026 |
| Líder de equipo | Carlos Daniel Ayala Ramos |  |  |  |
| Participantes | Del Equipo: Ahmed Hasan Akhtar Oviedo Carlos Daniel Ayala Ramos |  |  |  |
| Agenda |  |  |  |  |
| Revisión integral del Drive y documentación histórica de DocuZen. Identificación y consolidación de los 8 sprints semanales. Elaboración de los Planes de Iteración Sprint 01 al 08. Elaboración del Informe Resumen de Sprints DocuZen. Validación de trazabilidad, pruebas, SRS/SAD y formato final de entrega. |  |  |  |  |
| Desarrollo de la Agenda |  |  |  |  |
| Punto 1 — Revisión integral de fuentes del proyecto Se revisó la estructura completa del Drive de DocuZen, incluyendo las carpetas de las tres unidades, trabajos semanales, entregables, catálogo y casos de prueba, Product Backlog, SRS, SAD, informes y actas de reunión. Se acordó utilizar como línea de referencia el Product Backlog que distribuye el trabajo en 8 sprints semanales y el acta final que confirma su cierre. Punto 2 — Consolidación de las 8 iteraciones Se confirmó la secuencia: Sprint 01 Fundación Zero Trust y Criptografía Base; Sprint 02 Ingesta Segura y Directorio Cifrado; Sprint 03 Motor OCR y Clasificación Inteligente; Sprint 04 Escudo de Privacidad; Sprint 05 Sincronización Cloud; Sprint 06 Resiliencia Offline; Sprint 07 Gobernanza Avanzada y OTA; y Sprint 08 Integración Full-Stack, Rendimiento y Cierre. Las fechas se mantienen del 11/05/2026 al 29/06/2026. Punto 3 — Elaboración de Planes de Iteración Se acordó generar un Plan de Iteración independiente por cada sprint, manteniendo el formato entregado. Cada plan incorpora objetivo, alcance, entregables, actividades, recursos, riesgos, criterios de aceptación, evidencias, indicadores, seguimiento y lecciones aprendidas, utilizando los RF/RNF y casos de prueba documentados en el Product Backlog. Punto 4 — Elaboración del Informe Resumen de Sprints Se consolidó un informe general con la misma estructura del modelo entregado: carátula, resumen general, tabla de los ocho sprints, desarrollo de cada iteración, forma de trabajo, aprendizajes y conclusión. El contenido fue adaptado íntegramente a DocuZen y a su arquitectura híbrida Edge + SaaS. Punto 5 — Validación de coherencia y trazabilidad Se verificó que los documentos generados mantengan correspondencia con el SRS, SAD, Product Backlog, pruebas y actas. También se dejó como criterio no introducir funcionalidades ajenas a la línea base y conservar los nombres oficiales de los requerimientos, fechas y resultados registrados. Punto 6 — Cierre y entrega Se acordó entregar los ocho Planes de Iteración, el Informe Resumen de Sprints y la presente Acta de Reunión como paquete documental. Antes de la entrega se realizará una revisión visual final del formato para evitar desbordes, tablas cortadas o inconsistencias de estilo. |  |  |  |  |
| Explicación y compromisos |  |  |  |  |
| • Ahmed Hasan Akhtar Oviedo: Responsable de consolidar la trazabilidad entre Product Backlog, SRS/SAD, pruebas y actas; revisar la coherencia de los Planes de Iteración y del Informe Resumen; y verificar el formato final de entrega. • Carlos Daniel Ayala Ramos: Responsable de validar la priorización y alcance de cada sprint como Product Owner, revisar la correspondencia con los requerimientos funcionales/no funcionales y aprobar la consolidación documental antes del cierre. |  |  |  |  |
| Calificación de Miembros |  |  |  |  |
| Nombre Nota Ahmed Hasan Akhtar Oviedo — Carlos Daniel Ayala Ramos — |  |  |  |  |
| Aprobación |  |  |  |  |
| Ahmed Hasan Akhtar Oviedo |  |  |  |  |
| CARLOS DANIEL AYALA RAMOS |  |  |  |  |